🟢

CAMADA 1 — QUICK WINS

Especificação Técnica Completa

4 funcionalidades · 1 a 3 semanas cada · Alto impacto com mínimo esforço

| 🧠 #1 Lead Memory 1–2 dias | 📊 #2 Match Score 1–2 dias | 🔔 #3 Alerta Proativo 2–4 dias | ⭐ #4 NPS Auto 1–2 dias |
| --- | --- | --- | --- |

## ÍNDICE

1. Visão Geral e Premissas Técnicas

2. Feature #1 — Lead Memory Cross-Session

2.1  O Problema que Resolve

2.2  Arquitetura e Fluxo de Dados

2.3  Schema SQL (Supabase)

2.4  Implementação TypeScript

2.5  Integração com Elena (Agente Recepcionista)

2.6  Critérios de Aceite

3. Feature #2 — Dossiê com Score de Match

3.1  O Problema que Resolve

3.2  Algoritmo de Scoring

3.3  Implementação no Template Puppeteer

3.4  Critérios de Aceite

4. Feature #3 — Alerta Proativo de Novo Imóvel

4.1  O Problema que Resolve

4.2  Fluxo Completo (Trigger → Match → Envio)

4.3  Schema SQL e Job TypeScript

4.4  Template da Mensagem WhatsApp

4.5  Critérios de Aceite

5. Feature #4 — NPS Conversacional Automático

5.1  O Problema que Resolve

5.2  Fluxo e Timing de Disparo

5.3  Integração com IQC do Corretor

5.4  Critérios de Aceite

6. Ordem de Implementação Recomendada

7. Checklist Global da Camada 1

# 1. Visão Geral e Premissas Técnicas

A Camada 1 transforma o sistema atual de reativo em proativo. As quatro funcionalidades aqui especificadas compartilham uma característica em comum: reaproveitam dados que o sistema já coleta, mas ainda não usa integralmente. Nenhuma exige nova infraestrutura.

## 1.1 Premissas do Sistema Atual

| O que já existe | Como será aproveitado na Camada 1 |
| --- | --- |
| Supabase com leads, agendamentos e imóveis | Base de todas as 4 features — sem novo banco |
| Agentes de IA (Elena, Ricardo, Amanda) | Features #1 e #2 são extensões diretas desses agentes |
| Webhooks Supabase (INSERT/UPDATE) | Feature #3 usa o trigger de novo imóvel cadastrado |
| Agendamentos via Cal.com | Feature #4 usa o evento booking.confirmed como gatilho |
| WhatsApp Business via Meta API | Features #3 e #4 enviam mensagens por esse canal |
| Dossiê PDF via Puppeteer + R2 | Feature #2 adiciona score ao template existente |

⚡ Estimativa Global de Esforço da Camada 1 Feature #1 — Lead Memory: 2–3 dias de desenvolvimento Feature #2 — Match Score no Dossiê: 1–2 dias de desenvolvimento Feature #3 — Alerta Proativo: 3–5 dias de desenvolvimento Feature #4 — NPS Automático: 1–2 dias de desenvolvimento ───────────────────────────────────── Total estimado: 7–12 dias úteis de trabalho Todas as features são independentes — podem ser desenvolvidas em paralelo ou em qualquer ordem sem gerar conflito entre si.

| 🧠 #1 | Lead Memory Cross-Session Leads que voltam são reconhecidos — sem recomeçar do zero | ⚡ Esforço 2–3 dias | 🚀 Impacto Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.1 O Problema que Resolve

Hoje, quando um lead interage com o chat, sai e volta 3 dias depois — seja pelo WhatsApp, Instagram ou site — a Elena o trata como um completo desconhecido. O lead precisa repetir nome, interesse e orçamento. Isso gera fricção, frustração e sensação de despreparo da imobiliária.

Com Lead Memory, a Elena reconhece o lead pelo identificador do canal (telefone no WhatsApp, user_id no Instagram etc.), carrega o perfil salvo, e a conversa continua naturalmente de onde parou.

💬 Experiência Antes vs. Depois ANTES: Elena: Olá! Qual o seu nome? João: João. (já disse isso 3 vezes) Elena: O que você está procurando? João: Apartamento 3Q em Jardins até R$600k. (já disse isso também) DEPOIS: Elena: Olá, João! Que bom te ver novamente 😊 Da última vez você buscava apartamento 3Q nos Jardins. Ainda é isso, ou posso te mostrar algo novo que entrou essa semana?

## 2.2 Arquitetura e Fluxo de Dados

| Etapa | Ação | Detalhe Técnico |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificação | Extrair identificador único do lead | WhatsApp: wa_id do payload Meta. Instagram: sender.id. Site: sessionStorage fingerprint |
| 2. Lookup | Buscar lead_memory pelo identifier | SELECT * FROM lead_memory WHERE identifier = $1 AND tenant_id = $2 |
| 3. Decisão | Lead novo ou retornante? | Se não existe: criar registro. Se existe: carregar perfil e injetar no system prompt |
| 4. Contexto | Injetar memória no prompt da Elena | Bloco LEAD_CONTEXT no system prompt com dados do perfil salvo |
| 5. Atualização | Salvar novos dados coletados | Após cada interação, UPSERT dos campos coletados no lead_memory |
| 6. Expiração | Memória ativa por 90 dias | status = 'expired' após 90 dias sem interação — reintroduz o lead como novo |

## 2.3 Schema SQL — Supabase

-- Tabela principal de memória de leads -- (criada no banco de cada tenant, não no banco master) CREATE TABLE lead_memory ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(id), -- Identificadores por canal identifier TEXT NOT NULL, -- wa_id, instagram sender_id, email, etc. channel TEXT NOT NULL, -- 'whatsapp' ¦ 'instagram' ¦ 'facebook' ¦ 'site' identifier_type TEXT NOT NULL, -- 'phone' ¦ 'social_id' ¦ 'email' ¦ 'fingerprint' -- Dados de perfil coletados name TEXT, email TEXT, phone TEXT, operacao TEXT, -- 'comprar' ¦ 'alugar' tipo_imovel TEXT, -- 'apartamento' ¦ 'casa' ¦ 'studio' ... bairros TEXT[], -- ['Jardins', 'Farolândia'] quartos_min INTEGER, preco_max DECIMAL(12,2), preco_min DECIMAL(12,2), urgencia TEXT, -- 'imediato' ¦ '3meses' ¦ '6meses' ¦ 'indefinido' perfil_credito TEXT, -- 'financiamento' ¦ 'avista' ¦ 'indefinido' notas_extras TEXT, -- observações livres capturadas no chat -- Histórico de interações total_sessions INTEGER DEFAULT 1, last_interaction_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), first_interaction_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), imoveis_visualizados UUID[], -- IDs dos imóveis apresentados imoveis_favoritos UUID[], -- IDs marcados como interesse -- Controle status TEXT DEFAULT 'active', -- 'active' ¦ 'converted' ¦ 'expired' assigned_agent TEXT, -- se já foi passado para algum agente created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(tenant_id, identifier, channel) ); -- Índices para performance CREATE INDEX idx_lead_memory_lookup ON lead_memory(tenant_id, identifier, channel); CREATE INDEX idx_lead_memory_active ON lead_memory(tenant_id, status, last_interaction_at); -- RLS: cada tenant acessa apenas seus dados ALTER TABLE lead_memory ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY tenant_isolation ON lead_memory USING (tenant_id = (current_setting('app.tenant_id'))::uuid);

## 2.4 Implementação TypeScript

// src/agents/memory/lead-memory.service.ts export interface LeadProfile { name?: string; operacao?: 'comprar' ¦ 'alugar'; tipo_imovel?: string; bairros?: string[]; quartos_min?: number; preco_max?: number; urgencia?: string; total_sessions: number; last_interaction_at: string; imoveis_visualizados?: string[]; } export class LeadMemoryService { constructor(private supabase: SupabaseClient, private tenantId: string) {} // Buscar perfil existente async getProfile(identifier: string, channel: string): Promise<LeadProfile ¦ null> { const { data } = await this.supabase .from('lead_memory') .select('*') .eq('tenant_id', this.tenantId) .eq('identifier', identifier) .eq('channel', channel) .eq('status', 'active') .single(); return data; } // Criar ou atualizar memória async upsertProfile(identifier: string, channel: string, updates: Partial<LeadProfile>) { await this.supabase.from('lead_memory').upsert({ tenant_id: this.tenantId, identifier, channel, ...updates, last_interaction_at: new Date().toISOString(), total_sessions: (updates.total_sessions ¦¦ 0) + 1, }, { onConflict: 'tenant_id,identifier,channel' }); } // Gerar bloco de contexto para injetar no prompt da Elena buildContextBlock(profile: LeadProfile ¦ null): string { if (!profile) return ''; const parts: string[] = []; parts.push(`=== MEMÓRIA DO LEAD ===`); if (profile.name) parts.push(`Nome: ${profile.name}`); if (profile.operacao) parts.push(`Intenção: ${profile.operacao}`); if (profile.tipo_imovel) parts.push(`Tipo: ${profile.tipo_imovel}`); if (profile.bairros?.length) parts.push(`Bairros: ${profile.bairros.join(', ')}`); if (profile.quartos_min) parts.push(`Quartos mínimo: ${profile.quartos_min}`); if (profile.preco_max) parts.push(`Orçamento máximo: R$ ${profile.preco_max.toLocaleString('pt-BR')}`); if (profile.urgencia) parts.push(`Urgência: ${profile.urgencia}`); parts.push(`Sessões anteriores: ${profile.total_sessions}`); parts.push(`Última visita: ${new Date(profile.last_interaction_at).toLocaleDateString('pt-BR')}`); parts.push(`=== FIM DA MEMÓRIA ===`); return parts.join('\n'); } }

## 2.5 Integração com Elena

// src/agents/elena.agent.ts — modificação no buildSystemPrompt async buildSystemPrompt(identifier: string, channel: string): Promise<string> { const memoryService = new LeadMemoryService(supabase, this.tenantId); const profile = await memoryService.getProfile(identifier, channel); const memoryBlock = memoryService.buildContextBlock(profile); const isReturning = profile && profile.total_sessions > 1; return ` Você é Elena, recepcionista da ${this.tenant.name}. ${memoryBlock} INSTRUÇÃO DE ABERTURA: ${isReturning ? `Este lead já interagiu ${profile.total_sessions} vezes. NÃO pergunte o nome nem repita perguntas que já foram respondidas. Retome a conversa referenciando o que ele buscava.` : 'Lead novo. Colete: nome, intenção (comprar/alugar), tipo de imóvel, bairro, orçamento.' } Após cada interação, extraia do diálogo os campos do perfil e os retorne em JSON no formato: {"memory_update": {"name": "...", "operacao": "...", ...}} Coloque o JSON ao final da resposta, entre tags <memory> e </memory>.` } // Parser de atualização de memória após cada resposta function extractMemoryUpdate(response: string): Partial<LeadProfile> ¦ null { const match = response.match(/<memory>(.*?)<\/memory>/s); if (!match) return null; try { return JSON.parse(match[1]).memory_update; } catch { return null; } }

## 2.6 Critérios de Aceite

| Cenário | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Lead novo — 1ª interação | Elena coleta nome, intenção e perfil normalmente. Registro criado no banco. |
| Lead retornante — mesma sessão | Sistema usa cache em memória — sem query extra ao banco. |
| Lead retornante — sessão diferente | Elena cumprimenta pelo nome e menciona a busca anterior. NÃO repete perguntas já respondidas. |
| Lead sem nome ainda (retornante) | Elena não inventa nome — apenas evita perguntas já respondidas (bairro, tipo, etc.). |
| Lead retornante após 90 dias | status = expired — tratado como novo. Perfil anterior arquivado, não deletado. |
| Mesmo lead em canais diferentes | Perfis separados por canal — sem cross-channel automático (evitar falsos positivos). |
| Erro no banco durante lookup | Sistema continua funcionando — Elena opera como se fosse lead novo (fallback gracioso). |

| 📊 #2 | Dossiê com Score de Match O PDF entregue pelo Ricardo já traz: '94% compatível com seu perfil' | ⚡ Esforço 1–2 dias | 🚀 Impacto Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.1 O Problema que Resolve

O Ricardo apresenta imóveis ao lead, mas todos aparecem com o mesmo peso. O lead não sabe qual é a melhor opção para ele — e o corretor também não tem uma ferramenta objetiva de argumentação. O Score de Match resolve os dois problemas: o lead vê qual imóvel combina mais com seu perfil, e o corretor tem um argumento concreto e personalizado.

O score é calculado em tempo real com os dados que Amanda e Elena já coletam — sem nenhum input manual extra.

## 3.2 Algoritmo de Scoring

| Critério | Peso | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Tipo de imóvel | 25 pts | 25 se bate exato (casa=casa), 12 se categoria próxima, 0 se diverge |
| Operação (comprar/alugar) | 20 pts | 20 se idêntico, 0 se diferente — critério eliminatório na prática |
| Localização / Bairro | 20 pts | 20 se bairro exato, 15 se bairro da lista, 8 se cidade, 0 se fora |
| Faixa de preço | 20 pts | 20 se dentro do orçamento, 15 se até 10% acima, 5 se até 20% acima, 0 se mais |
| Número de quartos | 10 pts | 10 se >= mínimo, 5 se 1 abaixo do mínimo, 0 se 2+ abaixo |
| Urgência x Disponibilidade | 5 pts | 5 se imóvel disponível imediato + urgência alta, proporcional |

// src/agents/scoring/match-score.service.ts export interface MatchResult { score: number; // 0–100 percentage: string; // '94%' label: string; // 'Ótima combinação' ¦ 'Boa compatibilidade' ¦ ... color: string; // '#16A34A' ¦ '#D97706' ¦ '#DC2626' breakdown: ScoreBreakdown[]; } export function calculateMatchScore( imovel: Imovel, profile: LeadProfile ): MatchResult { let score = 0; const breakdown: ScoreBreakdown[] = []; // 1. Operação (comprar/alugar) — peso 20 if (profile.operacao && imovel.operacao === profile.operacao) { score += 20; breakdown.push({ criterio: 'Operação', pontos: 20, max: 20 }); } // 2. Tipo de imóvel — peso 25 if (profile.tipo_imovel) { const pts = imovel.tipo === profile.tipo_imovel ? 25 : tipoProximo(imovel.tipo, profile.tipo_imovel) ? 12 : 0; score += pts; breakdown.push({ criterio: 'Tipo de imóvel', pontos: pts, max: 25 }); } // 3. Localização — peso 20 if (profile.bairros?.length) { const inExact = profile.bairros.includes(imovel.bairro); const pts = inExact ? 20 : 8; score += pts; breakdown.push({ criterio: 'Localização', pontos: pts, max: 20 }); } // 4. Faixa de preço — peso 20 if (profile.preco_max) { const ratio = imovel.preco / profile.preco_max; const pts = ratio <= 1 ? 20 : ratio <= 1.10 ? 15 : ratio <= 1.20 ? 5 : 0; score += pts; breakdown.push({ criterio: 'Preço', pontos: pts, max: 20 }); } // 5. Quartos — peso 10 if (profile.quartos_min) { const diff = imovel.quartos - profile.quartos_min; const pts = diff >= 0 ? 10 : diff === -1 ? 5 : 0; score += pts; breakdown.push({ criterio: 'Quartos', pontos: pts, max: 10 }); } // Normalizar para o total de critérios com dados disponíveis const maxPossible = breakdown.reduce((s, b) => s + b.max, 0) ¦¦ 100; const normalized = Math.round((score / maxPossible) * 100); return { score: normalized, percentage: `${normalized}%`, label: normalized >= 85 ? 'Ótima combinação' : normalized >= 70 ? 'Boa compatibilidade' : normalized >= 50 ? 'Compatível' : 'Compatibilidade parcial', color: normalized >= 85 ? '#16A34A' : normalized >= 70 ? '#D97706' : '#DC2626', breakdown, }; }

## 3.3 Integração no Template Puppeteer

// src/workers/dossie-generator.worker.ts // Modificação no HTML template do dossiê // 1. Antes de gerar o PDF, calcular score: const profile = await leadMemoryService.getProfile(leadIdentifier, channel); const matchResult = profile ? calculateMatchScore(imovel, profile) : null; // 2. No template HTML do Puppeteer, adicionar bloco de match: const matchHtml = matchResult ? ` <div class='match-score-box' style='background:${matchResult.color}15; border:2px solid ${matchResult.color}; border-radius:12px; padding:16px; margin: 20px 0; display:flex; align-items:center; gap:16px;'> <div style='text-align:center;'> <div style='font-size:36px; font-weight:900; color:${matchResult.color}'> ${matchResult.percentage} </div> <div style='font-size:11px; color:#64748B; font-weight:600; letter-spacing:0.05em'> COMPATIBILIDADE </div> </div> <div> <div style='font-size:16px; font-weight:700; color:#0F2645'> ${matchResult.label} com seu perfil </div> <div style='font-size:12px; color:#64748B; margin-top:4px'> Baseado nas suas preferências coletadas pelo nosso consultor IA </div> </div> </div> ` : ''; // 3. Fallback: se não há perfil do lead (dossiê gerado pelo gestor), // o bloco de match simplesmente não aparece no PDF.

## 3.4 Critérios de Aceite

| Cenário | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Lead com perfil completo | Score exibido no dossiê com porcentagem e label de cor |
| Lead com perfil parcial | Score calculado proporcionalmente aos critérios disponíveis |
| Dossiê gerado pelo gestor (sem lead) | Bloco de score não aparece — PDF idêntico ao atual |
| Score >= 85% | Badge verde com 'Ótima combinação' |
| Score 70–84% | Badge âmbar com 'Boa compatibilidade' |
| Score < 70% | Badge vermelho com 'Compatibilidade parcial' |
| Performance do cálculo | < 50ms — não impacta o tempo de geração do PDF |

| 🔔 #3 | Alerta Proativo de Novo Imóvel Novo imóvel entra no sistema → leads compatíveis recebem WhatsApp automaticamente | ⚡ Esforço 3–5 dias | 🚀 Impacto Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.1 O Problema que Resolve

Hoje o sistema é 100% reativo: o lead procura e recebe. Mas imobiliárias perdem vendas todo dia porque um lead qualificado — que não encontrou o imóvel certo há 3 semanas — não sabe que o imóvel dos sonhos acaba de entrar no sistema. O alerta proativo inverte essa lógica: o imóvel vai buscar o lead.

Este é o recurso com maior impacto financeiro direto para o cliente (imobiliária) porque gera vendas sem nenhuma ação humana. Um lead que esfriou volta quente.

📊 Exemplo Real de Impacto Cenário: 50 leads qualificados no banco de uma imobiliária. • 12 leads buscavam apartamento 3Q em Jardins até R$600k. • Nenhum imóvel compatível havia no momento. • 3 semanas depois: entra apartamento 3Q em Jardins por R$575k. Sem o alerta: O lead só volta se ele mesmo lembrar de checar. Taxa de retorno < 5%. Com o alerta: 12 WhatsApps personalizados em < 30 segundos após o cadastro. Taxa de reabertura de conversa estimada: 40–60%.

## 4.2 Fluxo Completo — Trigger → Match → Envio

TRIGGER: INSERT na tabela 'imoveis' (Supabase Webhook ou Postgres trigger) │ ▼ JOB: match-new-property.job.ts 1. Recebe imovel_id do novo imóvel 2. Carrega dados completos do imóvel 3. Busca leads compatíveis no lead_memory: WHERE tenant_id = $tenant AND status = 'active' AND operacao = $imovel.operacao (se preenchido) AND tipo_imovel = $imovel.tipo (se preenchido) AND preco_max >= $imovel.preco * 0.9 (margem de 10%) AND (bairros @> ARRAY[$imovel.bairro] OR bairros IS NULL) │ ▼ 4. Para cada lead compatível: a) Calcular match score (reusar Feature #2) b) Se score >= 60: enfileirar envio de WhatsApp c) Registrar em alert_log (evitar duplicatas) │ ▼ 5. Enviar mensagens via Meta WhatsApp API Rate limit: máx 5 mensagens/segundo por número Janela: leads que interagiram nos últimos 90 dias

## 4.3 Schema SQL e Job TypeScript

-- Tabela de controle de alertas enviados (evita spam) CREATE TABLE property_alerts_log ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), tenant_id UUID NOT NULL, lead_id UUID NOT NULL REFERENCES lead_memory(id), imovel_id UUID NOT NULL, channel TEXT NOT NULL, match_score INTEGER, sent_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), status TEXT DEFAULT 'sent', -- 'sent'¦'delivered'¦'read'¦'replied' replied_at TIMESTAMPTZ, -- Evitar reenvio do mesmo imóvel para o mesmo lead UNIQUE(tenant_id, lead_id, imovel_id) );

// src/jobs/match-new-property.job.ts export async function matchNewProperty(tenantId: string, imovelId: string) { const imovel = await supabase.from('imoveis').select('*') .eq('id', imovelId).single().then(r => r.data); // Buscar leads compatíveis com filtros SQL otimizados const { data: leads } = await supabase.from('lead_memory') .select('*') .eq('tenant_id', tenantId) .eq('status', 'active') .eq('operacao', imovel.operacao) // filtro mais seletivo primeiro .gte('last_interaction_at', // apenas leads ativos nos últimos 90 dias new Date(Date.now() - 90*24*3600*1000).toISOString()) .not('phone', 'is', null); // apenas quem tem WhatsApp const toNotify = leads?.filter(lead => { const score = calculateMatchScore(imovel, lead); return score.score >= 60; // threshold configurável por tenant }) ?? []; // Enviar em lotes (rate limit WhatsApp) for (const batch of chunk(toNotify, 5)) { await Promise.all(batch.map(lead => sendPropertyAlert(lead, imovel, tenantId) )); await sleep(1000); // 1s entre lotes } } async function sendPropertyAlert(lead, imovel, tenantId: string) { // Checar se já enviou esse imóvel para esse lead const { data: existing } = await supabase.from('property_alerts_log') .select('id').eq('lead_id', lead.id).eq('imovel_id', imovel.id).single(); if (existing) return; // já enviou, pular const message = buildAlertMessage(lead, imovel); await whatsapp.sendMessage(lead.phone, message, tenantId); // Registrar envio await supabase.from('property_alerts_log').insert({ tenant_id: tenantId, lead_id: lead.id, imovel_id: imovel.id, channel: 'whatsapp', match_score: calculateMatchScore(imovel, lead).score, }); }

## 4.4 Template da Mensagem WhatsApp

// Template personalizado por perfil de lead // (usar WhatsApp Template Messages para primeiro contato após 24h de janela) function buildAlertMessage(lead: LeadProfile, imovel: Imovel): string { const primeiroNome = lead.name?.split(' ')[0] ?? 'Olá'; const operacaoLabel = imovel.operacao === 'alugar' ? 'para alugar' : 'à venda'; const precoFormatado = imovel.preco.toLocaleString('pt-BR', { style:'currency', currency:'BRL' }); return ` 🏡 *${primeiroNome}, encontramos algo para você!* Acabou de entrar um imóvel que combina com o que você buscava: 📍 *${imovel.titulo}* ${imovel.bairro} · ${imovel.quartos > 0 ? imovel.quartos + ' quartos · ' : ''}${imovel.area}m² ${precoFormatado} ${operacaoLabel} 📊 *Compatibilidade com seu perfil: ${matchScore}%* Quer ver o dossiê completo ou agendar uma visita? Responda aqui ou clique: ${imovel.dossie_url} — ${tenant.nome} ¦ ${tenant.phone} `; } // ATENÇÃO: WhatsApp exige Template Message aprovado pela Meta para // mensagens fora da janela de 24h (leads que não interagiram recentemente). // Cadastrar o template no Meta Business Manager antes de ativar.

⚙️ Configurações do Alerta por Tenant Cada gestor pode configurar no dashboard: • score_minimo_alerta: threshold de compatibilidade (padrão: 60%) • max_alertas_por_lead_por_semana: evitar spam (padrão: 2) • janela_de_leads_dias: quantos dias atrás buscar leads (padrão: 90) • horario_envio: janela permitida (padrão: 08h–20h) • alertas_ativos: toggle geral liga/desliga Essas configurações ficam na tabela tenant_alert_config no banco do tenant.

## 4.5 Critérios de Aceite

| Cenário | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Novo imóvel cadastrado — sem leads compatíveis | Nenhuma mensagem enviada. Log registra '0 leads notificados'. |
| Novo imóvel — 3 leads compatíveis (score >= 60%) | 3 WhatsApps enviados em < 30 segundos após o cadastro. |
| Mesmo imóvel cadastrado duas vezes (edge case) | Idempotência: UNIQUE constraint impede reenvio. |
| Lead sem telefone cadastrado | Pulado silenciosamente. Registrado como 'sem_contato' no log. |
| Tenant com alertas desativados | Nenhuma mensagem enviada mesmo com matches perfeitos. |
| Envio fora do horário configurado | Job enfileira mensagem e envia no próximo horário permitido. |
| Lead responde à mensagem de alerta | Webhook WhatsApp capta resposta e ativa Elena normalmente. |
| Rate limit Meta API atingido | Retry com backoff exponencial — nenhuma mensagem perdida. |

| ⭐ #4 | NPS Conversacional Automático Visita realizada → 48h depois → pergunta de satisfação → IQC do corretor atualizado | ⚡ Esforço 1–2 dias | 🚀 Impacto Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.1 O Problema que Resolve

O IQC (Índice de Qualidade do Corretor) já existe no sistema, mas depende de dados inseridos manualmente ou calculados com métricas operacionais. A componente mais valiosa — a satisfação real do cliente após a visita — nunca é coletada de forma sistemática. O NPS Automático fecha esse gap com zero trabalho manual.

O timing é crítico: 48 horas após a visita é o momento ideal — a experiência ainda está fresca, mas o lead já processou a emoção do momento. Acima de 72h, a taxa de resposta cai drasticamente.

## 5.2 Fluxo e Timing de Disparo

TRIGGER: Atualização de agendamento para status 'realizada' (manual pelo corretor no dashboard ou pelo Cal.com: event ended) │ ▼ JOB AGENDADO: nps-survey.job.ts scheduled_for = realizada_at + 48 horas (BullMQ com delay, ou cron que verifica a cada hora) │ ▼ ENVIO WHATSAPP: mensagem de NPS personalizada - Lead responde com número de 0 a 10 - Elena intercepta resposta numérica (regex: /^[0-9]$¦^10$/) │ ├─ Score 9-10 → Promotor → perguntar motivo positivo ├─ Score 7-8 → Neutro → perguntar o que poderia melhorar └─ Score 0-6 → Detrator → escalar para gestor imediatamente │ ▼ ATUALIZAÇÃO IQC: recalcular IQC do corretor com novo NPS NOTIFICAÇÃO: se detrator → alerta Telegram para CEO/gestor

## 5.3 Integração com IQC do Corretor

// src/services/iqc.service.ts — atualizar após cada NPS recebido // Fórmula IQC (existente no sistema, com novo componente NPS): // IQC = (35% × taxa_conversao) // + (20% × velocidade_resposta_score) // + (20% × nps_medio) ← ESSE CAMPO AGORA VEM DO AUTOMÁTICO // + (15% × volume_leads) // + (10% × reclamacoes_penalidade) export async function updateCorretorNPS( corretorId: string, tenantId: string, npsScore: number, // 0–10 agendamentoId: string, leadComment?: string ) { // 1. Salvar NPS individual await supabase.from('nps_responses').insert({ corretor_id: corretorId, tenant_id: tenantId, agendamento_id: agendamentoId, score: npsScore, comment: leadComment, collected_at: new Date().toISOString(), }); // 2. Recalcular NPS médio dos últimos 90 dias const { data: responses } = await supabase.from('nps_responses') .select('score') .eq('corretor_id', corretorId) .gte('collected_at', new Date(Date.now()-90*24*3600*1000).toISOString()); const promoters = responses.filter(r => r.score >= 9).length; const detractors = responses.filter(r => r.score <= 6).length; const nps = ((promoters - detractors) / responses.length) * 100; const npsNormalized = (nps + 100) / 2; // converter -100/+100 para 0/100 // 3. Atualizar campo nps_score na tabela do corretor await supabase.from('corretores_config') .update({ nps_score: npsNormalized, nps_responses_count: responses.length }) .eq('id', corretorId).eq('tenant_id', tenantId); // 4. Alertar gestor se detrator if (npsScore <= 6) { await sendTelegramAlert(tenantId, `⚠️ NPS BAIXO: corretor ${corretor.nome} recebeu nota ${npsScore}/10\n` + `Lead: ${lead.name}\nComentário: ${leadComment ¦¦ 'sem comentário'}\n` + `Agendamento: ${agendamentoId}` ); } }

## 5.4 Template da Conversa NPS

// Mensagem enviada 48h após a visita const npsMessage = ` Olá, ${lead.name}! 😊 Espero que sua visita ao *${imovel.titulo}* com ${corretor.nome} tenha sido ótima! Poderia nos dar uma nota de *0 a 10* sobre o atendimento? 0 = muito ruim ¦ 10 = excelente Sua opinião é muito importante para continuarmos melhorando 🙏 `; // Elena intercepta a resposta: // Regex: /^(10¦[0-9])$/ // Score 9-10 (Promotor): // 'Que incrível, ficamos felhos! 🎉 Tem alguma coisa que você // especialmente gostou que podemos destacar?' // Score 7-8 (Neutro): // 'Obrigado pela nota! O que poderíamos ter feito para // sua experiência ser ainda melhor?' // Score 0-6 (Detrator): // 'Obrigado pela sua honestidade — isso nos ajuda muito. // Pode nos contar o que aconteceu? // Nosso gestor vai analisar pessoalmente.' // → Notificação imediata para CEO/gestor via Telegram

## 5.5 Critérios de Aceite

| Cenário | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Visita marcada como realizada | Job agendado para +48h automaticamente. Nenhuma ação manual. |
| Visita cancelada ou reagendada | Job cancelado. Não enviar NPS de visita que não aconteceu. |
| Lead não responde em 24h | Nenhum reenvio. Um NPS por visita, sem insistência. |
| Lead responde com texto (não número) | Elena pede gentilmente: 'Por favor, responda com um número de 0 a 10'. |
| Resposta = 0 a 6 (Detrator) | Telegram imediato para CEO/gestor + comentário do lead. |
| Resposta = 9 ou 10 (Promotor) | IQC atualizado positivamente. Pedir autorização para depoimento (opcional). |
| IQC recalculado após NPS | Dashboard do gestor mostra novo IQC em tempo real. |
| Tenant sem WhatsApp integrado | Feature desativada automaticamente — sem erro. |

# 6. Ordem de Implementação Recomendada

As quatro features são independentes, mas a ordem abaixo maximiza o aprendizado incremental — cada feature adiciona uma camada que a próxima pode aproveitar.

| Ordem | Feature | Duração | Por quê esta ordem? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª | Lead Memory Cross-Session | 2–3 dias | Base de dados de perfis que alimenta as Features #2, #3 e #4 |
| 2ª | Match Score no Dossiê | 1–2 dias | Reutiliza o LeadProfile da Feature #1 — zero retrabalho |
| 3ª | Alerta Proativo | 3–5 dias | Depende do lead_memory já populado para ter matches reais para testar |
| 4ª | NPS Automático | 1–2 dias | Independente, mas reutiliza o canal WhatsApp configurado na Feature #3 |

🗓️ Cronograma Sugerido (desenvolvimento contínuo) Semana 1 (Dias 1–5): Feature #1 (Lead Memory) — schema + service + integração Elena Semana 1 (Dias 4–5): Feature #2 (Match Score) — algoritmo + template Puppeteer Semana 2 (Dias 1–5): Feature #3 (Alerta Proativo) — job + WhatsApp template + log Semana 2 (Dias 4–5): Feature #4 (NPS Automático) — job + IQC update + Telegram Total: 10 dias úteis para a Camada 1 completa e em produção. Nota: Features #2 e #4 têm overlap com a semana anterior porque são menores. Com dois devs, a Camada 1 pode ser entregue em 5–6 dias.

# 7. Checklist Global da Camada 1

## Feature #1 — Lead Memory

|  | Tarefa | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Criar tabela lead_memory com migration Supabase + índices + RLS | Migration aplicada em todos os tenants ativos |
| ☐ | Implementar LeadMemoryService (get, upsert, buildContextBlock) | Testes unitários: lookup, upsert, expiração |
| ☐ | Modificar Elena para injetar LEAD_CONTEXT no system prompt | Lead retornante não repete perguntas já respondidas |
| ☐ | Parser de memory_update nas respostas da Elena | Campos salvos corretamente após cada interação |
| ☐ | Extrair identifier por canal (WhatsApp wa_id, Instagram sender_id) | Lookup correto em cada canal |
| ☐ | Job de expiração: status → 'expired' após 90 dias sem interação | Executar diariamente via cron |

## Feature #2 — Match Score

|  | Tarefa | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Implementar calculateMatchScore com 5 critérios ponderados | Score correto em 10+ casos de teste |
| ☐ | Adicionar bloco de match ao HTML template do Puppeteer | Aparece no PDF quando há perfil; não aparece sem perfil |
| ☐ | Testar PDF gerado com diferentes scores (baixo/médio/alto) | Cores e labels corretos em cada faixa |
| ☐ | Performance: cálculo < 50ms | Não impacta tempo de geração do dossiê |

## Feature #3 — Alerta Proativo

|  | Tarefa | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Criar tabela property_alerts_log + índice UNIQUE | Sem duplicatas de alerta para mesmo lead+imóvel |
| ☐ | Criar job matchNewProperty disparado pelo webhook de INSERT em imóveis | Job executado em < 5s após cadastro do imóvel |
| ☐ | Filtro SQL otimizado para leads compatíveis | < 200ms em banco com 10.000 leads |
| ☐ | Template WhatsApp aprovado na Meta (Template Messages) | Template ativo e testado em sandbox |
| ☐ | Rate limiting: máx 5 msgs/segundo + sleep entre lotes | Nenhum erro 429 da Meta API |
| ☐ | Configurações por tenant (threshold, horário, toggle) | Gestor consegue configurar via dashboard |
| ☐ | Retry com backoff para falhas de envio | Nenhuma mensagem perdida em caso de erro temporário |

## Feature #4 — NPS Automático

|  | Tarefa | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Criar tabela nps_responses | Armazena score, comentário, corretor, agendamento |
| ☐ | Job agendado: +48h após visita.status = 'realizada' | Mensagem enviada exatamente no timing correto |
| ☐ | Elena intercepta respostas numéricas (regex 0–10) | Não confunde '10 dias' com NPS 10 |
| ☐ | Lógica de follow-up por faixa (promotor/neutro/detrator) | Resposta correta para cada faixa de score |
| ☐ | Atualização IQC: recalcular NPS médio 90 dias | IQC atualizado em < 5s após NPS recebido |
| ☐ | Alerta Telegram imediato para score <= 6 | CEO recebe mensagem com nome do lead e comentário |
| ☐ | Não enviar NPS de visita cancelada | Visitas canceladas: job removido da fila |

🚀 Resultado da Camada 1 Completa Ao finalizar as 4 features, o sistema CRÂNIOS IMOB terá: ✅ Leads reconhecidos em qualquer canal — sem recomeçar do zero ✅ Dossiês personalizados com score de compatibilidade visível ✅ Imóveis novos buscando leads ativos automaticamente ✅ NPS coletado de cada visita sem trabalho manual ✅ IQC de corretores alimentado por dados reais de satisfação ✅ Gestores alertados instantaneamente sobre insatisfações Tudo isso sem nova infraestrutura — apenas lógica nova sobre a base de dados e canais que já existem.