🟡

CAMADA 2 — DIFERENCIADORES

Especificacao Tecnica Completa  v2.0 — Revisado

4 features atualizadas · Arquitetura Telegram + PWA · Ciclo de Feedback do Corretor · Dashboard de Eficiencia

| 🦸 #5 Corretor Superpoderes 6–9 dias | 📋 #5b Ciclo de Feedback do Corretor 3–5 dias | 💰 #6 Precificacao Assistida por IA 4–6 dias | 🧩 #7 Pipeline com IA de Risco 4–6 dias |
| --- | --- | --- | --- |

## O QUE MUDOU NESTA VERSAO

🔄 Principais alteracoes em relacao a versao anterior Feature #5 — Arquitetura completamente revisada: Substituido: mini-app standalone como canal principal Adotado: Telegram Bot (operacoes diarias) + PWA (analitico/historico) Motivo: WhatsApp cobra por envio de midia (PDF) via API Meta. Telegram entrega o PDF gratuitamente. Corretor repassa pelo proprio WhatsApp pessoal sem custo para o sistema. Feature #5b — NOVA: Ciclo de Feedback do Corretor Fluxo completo em 3 momentos: pre-visita (ja ativo) + pos-visita parte 1 (avaliacao do sistema) + pos-visita parte 2 (feedback investigativo com gatilhos automaticos de follow-up). Secao nova — Dashboard de Eficiencia do Sistema: Metricas do corretor + metricas da IA no mesmo painel. Argumento de renovacao de contrato embutido no produto.

## INDICE

1. Visao Geral — Arquitetura de Canais do Corretor

2. Feature #5 — Corretor com Superpoderes (Telegram + PWA)

2.1  Decisao de Arquitetura: Por que Telegram e nao WhatsApp

2.2  Identidade Unificada do Corretor

2.3  Canal 1: Telegram Bot — Operacoes Diarias

2.4  Canal 2: PWA — Painel Analitico e Historico

2.5  Fluxo de Geracao de Apresentacao pelo Telegram

2.6  Implementacao: Bot Handler e Worker PDF

2.7  Criterios de Aceite

3. Feature #5b — Ciclo de Feedback do Corretor

3.1  Os Tres Momentos do Ciclo

3.2  Momento 1: Briefing Pre-Visita (ja existente — conferencia)

3.3  Momento 2: Pesquisa de Avaliacao do Sistema (1h apos visita)

3.4  Momento 3: Feedback Investigativo do Atendimento

3.5  Gatilhos Automaticos de Follow-up

3.6  Schema SQL e Implementacao

3.7  Criterios de Aceite

4. Dashboard de Eficiencia — Metricas do Corretor e do Sistema

4.1  Bloco: Performance do Corretor

4.2  Bloco: Eficacia da IA (Prova de Valor)

4.3  Schema SQL das Metricas

5. Feature #6 — Precificacao Assistida por IA

6. Feature #7 — Pipeline Visual com IA de Risco

7. Ordem de Implementacao e Cronograma Atualizado

8. Checklist Global da Camada 2

# 1. Visao Geral — Arquitetura de Canais do Corretor

A versao anterior desta especificacao propunha um mini-app como canal unico para o corretor. Apos analise mais profunda — considerando custo da API WhatsApp, adocao real pelos corretores e variedade de funcionalidades necessarias — a arquitetura foi revisada para dois canais complementares.

| Canal | Telegram Bot | PWA (Progressive Web App) |
| --- | --- | --- |
| Perfil de uso | Operacional — rapido, no fluxo do dia | Analitico — quando quer ver dados e historico |
| Acesso | Ja aberto no celular — zero friccao | Link salvo na tela inicial — 1 toque |
| Instalacao | Nenhuma — Telegram ja instalado | Nenhuma — pagina web responsiva |
| Funcoes principais | PDF, lembretes, briefing, feedback, consulta rapida | Metricas, historico, ranking, configuracoes |
| Custo de mensagem | Gratuito (Telegram nao cobra por midia) | N/A — acesso direto |
| Identificacao | Telegram ID vinculado ao cadastro | Login por e-mail — mesmo perfil |
| Plataforma | Android, iOS, desktop — universal | Qualquer navegador — universal |

💡 Principio central da arquitetura Telegram e o canal de TRABALHO do corretor — onde ele age. PWA e o canal de REFLEXAO do corretor — onde ele analisa. Os dois alimentam o mesmo banco de dados e o mesmo perfil. O gestor ve tudo no dashboard — sem precisar perguntar nada ao corretor.

| 🦸 #5 | Corretor com Superpoderes Telegram Bot para operacoes diarias + PWA para analitico — sem custo extra de API | Esforco 6–9 dias | Impacto Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.1 Decisao de Arquitetura: Por que Telegram e nao WhatsApp

| Criterio | Analise |
| --- | --- |
| Custo de envio de PDF | WhatsApp API Meta cobra por mensagem com midia. Telegram: gratuito e sem limite. |
| Forma de repasse ao cliente | Corretor recebe o PDF no Telegram e encaminha pelo proprio WhatsApp pessoal. |
| Instalacao no celular | Telegram ja e amplamente instalado. Nao exige novo app. |
| Suporte a bot conversacional | Telegram tem API de bot robusta, gratuita e com suporte a arquivos grandes. |
| Rastreabilidade | Telegram ID e mapeado ao perfil do corretor no cadastro inicial — controle total. |
| Fallback | Se corretor preferir, acessa as mesmas funcoes pelo PWA via navegador. |

## 2.2 Identidade Unificada do Corretor

Cada corretor tem um unico perfil no sistema, identificado por tres chaves vinculadas no cadastro. Qualquer acao — seja pelo Telegram, pelo PWA ou por qualquer canal futuro — e registrada nesse perfil unico.

// Tabela: corretores (extensao da tabela existente) ALTER TABLE corretores ADD COLUMN IF NOT EXISTS telegram_id TEXT UNIQUE, -- ID numerico do Telegram (ex: '123456789') telegram_username TEXT, -- @username para exibicao pwa_last_access TIMESTAMPTZ, -- ultimo acesso ao mini-app bot_activated_at TIMESTAMPTZ; -- quando ativou o bot pela 1a vez -- Vinculacao do Telegram ID ao cadastro: -- Corretor envia /start para o bot → bot pede codigo de ativacao -- Sistema gera codigo de 6 digitos → gestor envia ao corretor -- Corretor envia o codigo → bot vincula telegram_id ao perfil -- A partir dai, qualquer mensagem do corretor e identificada

## 2.3 Canal 1: Telegram Bot — Funcoes Operacionais

| Comando / Gatilho | O que acontece |
| --- | --- |
| Mensagem livre (ex: 'Carlos apto 3q jardins 600k') | Bot interpreta como solicitacao de apresentacao e gera o PDF |
| /imovel [codigo ou descricao] | Consulta rapida — retorna dados completos do imovel em segundos |
| Lembrete automatico 2h antes da visita | Bot envia briefing completo do lead (ja existe — confirmacao na secao 3.2) |
| Pesquisa pos-visita (1h apos agendamento) | Bot inicia fluxo de feedback em duas partes (Feature #5b) |
| /meuperfil | Resumo rapido: visitas do mes, taxa de conversao, IQC atual |
| /ajuda | Lista todos os comandos disponiveis |
| Mensagem nao reconhecida | Bot sugere os comandos mais proximos da intencao detectada |

## 2.4 Canal 2: PWA — Painel Analitico

A PWA e uma pagina web responsiva, mobile-first, acessada pelo link salvo na tela inicial do celular. Nao requer instalacao, funciona em qualquer navegador, e e a mesma tecnologia do dashboard do gestor — apenas com visao restrita ao proprio corretor.

| Secao da PWA | Conteudo |
| --- | --- |
| Meu Desempenho | Apresentacoes geradas, visitas realizadas, taxa de conversao, IQC historico |
| Historico de Apresentacoes | Ultimas 20 — data, nome do cliente, PDF disponivel para reenvio |
| Meus Leads Ativos | Lista com temperatura, ultima interacao e proximo follow-up pendente |
| Feedback Recebido | Historico de respostas das pesquisas pos-visita com resumo por periodo |
| Ranking da Imobiliaria | Posicao entre os corretores (se gestor habilitar) — incentivo de gamificacao |
| Configuracoes | Preferencias de notificacao, horario de nao perturbe |

📱 Como o Corretor Salva o PWA na Tela Inicial Android (Chrome): Menu → 'Adicionar a tela inicial' → icone aparece como app iPhone (Safari): Compartilhar → 'Adicionar a tela de inicio' → mesmo resultado Desktop: Chrome exibe botao de instalacao na barra de endereco O link pode ser configurado como pagina inicial do navegador do corretor. Abrindo o navegador, ja esta logado e vendo seus dados — zero friccao. Nenhuma App Store. Nenhuma aprovacao. Atualiza automaticamente.

## 2.5 Fluxo de Geracao de Apresentacao pelo Telegram

CORRETOR (Telegram): 'Carlos apto 3q jardins comprar 600k' │ ▼ BOT: identifica corretor pelo telegram_id interpreta mensagem como solicitacao de apresentacao responde: 'Gerando apresentacao para Carlos...' │ ▼ WORKER: IA interpreta perfil estruturado → { clientName:'Carlos', tipo:'apartamento', quartos:3, bairros:['Jardins'], operacao:'comprar', preco_max:600000 } │ ├── Busca top 3 imoveis com match score ├── Gera PDF via Puppeteer (capa personalizada + 3 paginas) └── Upload para R2 — pasta corretor/{id}/apresentacoes/ │ ▼ BOT: envia o PDF diretamente no chat do Telegram do corretor 'Apresentacao para Carlos — 92%, 87%, 74% de match' 'Para reenviar: encaminhe este PDF pelo seu WhatsApp pessoal.' │ ▼ SISTEMA: registra solicitacao em corretor_apresentacoes { corretorId, clientName, input, top3_ids, created_at } — disponivel no historico da PWA

## 2.6 Implementacao: Bot Handler

// src/bots/telegram/corretor.bot.ts bot.on('message:text', async (ctx) => { const telegramId = String(ctx.from.id); // 1. Identificar corretor pelo telegram_id const corretor = await db.corretores.findByTelegramId(telegramId); if (!corretor) { return ctx.reply('Para usar este bot, fale com seu gestor para ativar seu acesso.'); } const text = ctx.message.text.toLowerCase().trim(); // 2. Roteamento de intencao if (text.startsWith('/imovel')) { return handleImovelQuery(ctx, corretor, text.replace('/imovel','').trim()); } if (text === '/meuperfil') { return handleMeuPerfil(ctx, corretor); } // 3. Solicitacao de apresentacao (mensagem livre) const isApresentacao = await detectarIntencaoApresentacao(text); if (isApresentacao) { await ctx.reply('Gerando apresentacao... aguarde 30 segundos.'); const result = await gerarApresentacaoTelegram(text, corretor); await ctx.replyWithDocument({ source: result.pdfBuffer, filename: result.filename }, { caption: result.caption } // '3 imoveis: 92%, 87%, 74% de match para Carlos' ); return; } // 4. Fallback await ctx.reply('Nao entendi. Tente: Carlos, apto 3q Jardins, comprar, 600k'); });

## 2.7 Criterios de Aceite — Feature #5

| Cenario | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Corretor nao vinculado envia mensagem | Bot recusa e orienta a ativar o acesso com o gestor |
| Input completo de apresentacao | PDF no Telegram em < 35 segundos |
| Input ambiguo | Bot pede confirmacao: 'Comprar ou alugar? Qual faixa de preco?' |
| Menos de 3 imoveis compativeis | PDF com os disponiveis + aviso de quantidade |
| Corretor acessa PWA pelo link | Login automatico por sessao salva — sem digitar senha a cada vez |
| Historico de apresentacoes na PWA | Ultimas 20 acessiveis com PDF para reenvio |
| Novo corretor ativa o bot | Fluxo: /start → codigo de 6 digitos → vinculacao confirmada |

| 📋 #5b | Ciclo de Feedback do Corretor Pre-visita ja ativo · Pos-visita: avaliacao do sistema + feedback investigativo + gatilhos automaticos | Esforco 3–5 dias | Impacto Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.1 Os Tres Momentos do Ciclo

O ciclo de feedback do corretor opera em tres momentos sequenciais ligados ao agendamento. Cada momento tem um proposito diferente e alimenta uma parte distinta do sistema de metricas.

| Momento | Quando | O que acontece | Alimenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No agendamento confirmado | Briefing completo: resumo do lead, temperatura, % fechamento, persona, pontos fortes, analise preditiva | Corretor chega preparado. JA EXISTE E ESTA ATIVO. |
| 2 | 1h apos o horario agendado | Pesquisa rapida: o quanto as informacoes recebidas foram uteis (escala 0-5) + satisfacao com o sistema | Metricas de eficacia da IA — prova de valor do produto |
| 3 | Logo apos responder o Momento 2 | Feedback investigativo: o que o cliente achou, % de fechamento, objecoes, proximo passo — com gatilhos automaticos | Pipeline, follow-up automatico, IQC, metricas de conversao do corretor |

## 3.2 Momento 1 — Briefing Pre-Visita (confirmacao)

Este momento JA EXISTE E ESTA ATIVO no sistema. Esta documentado aqui apenas para conferencia e para garantir que o fluxo do Momento 2 seja disparado pelo mesmo agendamento.

✅ O que o sistema JA envia ao corretor quando o agendamento e confirmado Via Telegram, o corretor recebe automaticamente: • Nome completo do lead e canal de origem • Resumo da conversa com o sistema ate o momento • Temperatura do lead (frio/morno/quente/muito quente) • Percentual estimado de fechamento gerado pela IA • Persona identificada (perfil comportamental) • Pontos fortes para abordagem e fechamento • Analise preditiva completa • Imovel(is) de interesse com link do dossie ACAO NECESSARIA para o Momento 2: Ao salvar o agendamento, registrar o horario_agendado no banco. Job agendado: horario_agendado + 1 hora → disparar Momento 2.

## 3.3 Momento 2 — Pesquisa de Avaliacao do Sistema

Exatamente 1 hora apos o horario previsto do agendamento, o bot envia uma pesquisa rapida e objetiva ao corretor. O objetivo e medir a eficacia das informacoes que o sistema enviou — nao o resultado da visita, que vem no Momento 3.

// Mensagem enviada pelo bot 1 hora apos o agendamento: Bot: 'Oi, [Nome]! A visita com [Lead] ja aconteceu?' 'Se sim, me ajude com 2 perguntas rapidas (menos de 1 min):' '' '1. De 0 a 5, o briefing que voce recebeu antes da visita foi util para o seu atendimento?' ' 0 = nada util ¦ 5 = extremamente util' // Corretor responde com numero (0-5) Bot: 'Obrigado! Segunda pergunta:' '2. De 0 a 5, qual seu nivel de satisfacao em usar nosso sistema no dia a dia?' // Corretor responde com numero (0-5) Bot: 'Perfeito! Agora me conta rapidinho como foi a visita...' // → transicao automatica para o Momento 3

| Pergunta | O que mede |
| --- | --- |
| Utilidade do briefing (0-5) | Qualidade da analise preditiva da IA — precisao do sistema |
| Satisfacao com o sistema (0-5) | NPS operacional — saude da relacao corretor-produto |

## 3.4 Momento 3 — Feedback Investigativo do Atendimento

Logo apos o Momento 2, o bot inicia o fluxo investigativo sobre o que realmente aconteceu na visita. As perguntas sao objetivas e cada resposta alimenta o pipeline e pode disparar acoes automaticas.

// FLUXO INVESTIGATIVO — sequencia de perguntas do bot PERGUNTA 1: 'Como o cliente reagiu ao imovel?' Opcoes: [1] Amou [2] Gostou [3] Indiferente [4] Nao gostou PERGUNTA 2: 'Qual sua estimativa de fechamento? (0 a 10)' 0 = sem chance ¦ 10 = fechamento certo → Alimenta risk_score e temperatura do lead PERGUNTA 3: 'Qual o proximo passo combinado com o cliente?' Opcoes: [1] Vai pensar [2] Quer ver outro imovel [3] Deu uma data para decidir [4] Fechamento encaminhado [5] Desistiu / fora do perfil SE [1] 'Vai pensar': Bot: 'Em quantos dias ele disse que vai dar retorno?' → GERA ALERTA DE FOLLOW-UP AUTOMATICO para o gestor → Atualiza pipeline_stage para 'FOLLOW_UP_PENDENTE' SE [3] 'Deu uma data': Bot: 'Qual data ele mencionou? (ex: 15/04)' → CRIA LEMBRETE AUTOMATICO no calendario do corretor → Agenda mensagem de follow-up para 1 dia antes da data SE [4] 'Fechamento encaminhado': → Atualiza pipeline_stage para 'PROPOSTA_ENVIADA' → Notifica gestor: 'Oportunidade quente com [Lead]!' SE [5] 'Desistiu': → Atualiza lead_memory.status para 'descartado' → Remove do pipeline ativo PERGUNTA 4 (opcional, so se score >= 5): 'Alguma objecao que ele levantou? (breve)' → Texto livre — salvo em visit_feedback.objections → IA categoriza a objecao para analise agregada ENCERRAMENTO: Bot: 'Otimo! Registrado. Bom trabalho hoje, [Nome]!' → Se score <= 3: bot acrescenta 1 dica personalizada de abordagem

## 3.5 Gatilhos Automaticos de Follow-up

| Situacao | Gatilho gerado | Acao do sistema |
| --- | --- | --- |
| 'Vai pensar' sem data | Alerta imediato para gestor | Pipeline → FOLLOW_UP_PENDENTE + badge vermelho em 5 dias sem contato |
| 'Vai pensar' com prazo | Lembrete no prazo informado | Mensagem automatica ao corretor no dia combinado |
| 'Deu uma data' | Lembrete 1 dia antes da data | WhatsApp/Telegram ao corretor: 'Amanha e o dia que [Lead] prometeu retorno' |
| 'Fechamento encaminhado' | Notificacao ao gestor | Telegram CEO: 'Oportunidade quente: [Corretor] + [Lead] + [Imovel]' |
| Score de fechamento >= 8 | Tag 'Quente' no lead | Destaque no Kanban + prioridade maxima no pipeline |
| Score de fechamento <= 3 | Analise de esfriamento | Risk score aumentado + sugestao de reativacao ao gestor |

## 3.6 Schema SQL

-- Tabela principal de feedback de visita CREATE TABLE visit_feedback ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), agendamento_id UUID NOT NULL REFERENCES agendamentos(id), corretor_id UUID NOT NULL, tenant_id UUID NOT NULL, lead_id UUID NOT NULL REFERENCES lead_memory(id), -- Momento 2: avaliacao do sistema system_briefing_score INTEGER, -- 0-5: utilidade do briefing system_satisfaction_score INTEGER, -- 0-5: satisfacao geral com o sistema -- Momento 3: feedback investigativo client_reaction TEXT, -- 'amou'¦'gostou'¦'indiferente'¦'nao_gostou' closing_probability INTEGER, -- 0-10 next_step TEXT, -- 'vai_pensar'¦'ver_outro'¦'deu_data'¦'fechamento'¦'desistiu' followup_date DATE, -- se deu uma data objections TEXT, -- texto livre objection_category TEXT, -- categorizado pela IA: 'preco'¦'localizacao'¦'tamanho'... -- Controle collected_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), collection_method TEXT DEFAULT 'telegram' ); -- Job de disparo do Momento 2 -- Disparado quando agendamento.status = 'confirmado' -- scheduled_at = agendamento.horario + 1 hora -- Executado pelo BullMQ com delay calculado

## 3.7 Criterios de Aceite — Feature #5b

| Cenario | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Visita confirmada no sistema | Job agendado para +1h automaticamente. Nenhuma acao manual. |
| Visita cancelada antes do horario | Job removido da fila — nenhuma pesquisa enviada |
| Corretor nao responde em 3 horas | Sistema registra 'sem_resposta' — gestor notificado |
| Corretor responde 'vai pensar' | Alerta de follow-up gerado imediatamente + pipeline atualizado |
| Corretor responde 'deu uma data' | Bot pede a data → lembrete criado automaticamente |
| Closing probability >= 8 | Notificacao imediata ao gestor via Telegram |
| Perguntas respondidas fora de ordem | Bot redireciona gentilmente para a proxima pergunta pendente |
| Score do sistema <= 2 (briefing ruim) | Registrado como dado critico — analisado pela equipe CRANIOS |

# 4. Dashboard de Eficiencia — Metricas do Corretor e do Sistema

Este e o componente que transforma o CRANIOS IMOB de ferramenta em parceiro estrategico. O dashboard de eficiencia e o argumento de renovacao de contrato embutido no proprio produto — o gestor ve, em numeros, o quanto o sistema esta acelerando as vendas.

E dividido em dois blocos distintos: um mede o desempenho do corretor, outro mede a eficacia da propria IA.

## 4.1 Bloco: Performance do Corretor

| Metrica | Fonte de dados | O que revela |
| --- | --- | --- |
| Apresentacoes geradas | corretor_apresentacoes | Volume de proatividade — quantos clientes o corretor preparou |
| Taxa de conversao visita → proposta | visit_feedback + agendamentos | Qualidade do atendimento presencial |
| Tempo medio de fechamento (dias) | pipeline_stage_history | Velocidade do corretor no funil |
| Score medio de fechamento reportado | visit_feedback.closing_probability | Calibracao da auto-avaliacao vs. resultado real |
| Follow-ups gerados vs. executados | reactivation_log + followup_events | Disciplina de pos-atendimento |
| IQC historico (grafico de evolucao) | corretores_config.iqc_score | Evolucao da qualidade ao longo do tempo |
| NPS recebido dos leads | nps_responses | Percepcao do cliente sobre o atendimento humano |
| Solicitacoes ao bot por semana | corretor_bot_requests | Engajamento com o sistema — uso real |

## 4.2 Bloco: Eficacia da IA (Prova de Valor)

Este bloco e o mais estrategico para o negocio CRANIOS. Ele responde, com dados, a pergunta que o gestor faz na renovacao: 'Vale a pena pagar por isso?'

| Metrica | Fonte de dados | O que prova |
| --- | --- | --- |
| Utilidade media do briefing (0-5) | visit_feedback.system_briefing_score | Qualidade das analises preditivas da IA |
| Satisfacao media com o sistema | visit_feedback.system_satisfaction_score | NPS interno dos corretores com o produto |
| Visitas com briefing vs. sem briefing | agendamentos + visit_feedback | Corretor que usa o briefing converte X% mais |
| Precisao da temperatura do lead | lead_memory.urgencia vs. closing_probability | IA previu quente → foi quente? Taxa de acerto |
| Reducao de tempo no pipeline | pipeline antes vs. depois por tenant | Quantos dias o sistema economizou no funil |
| Leads reativados com sucesso | reactivation_log.responded = true | Quantas vendas vieram de leads que teriam sido perdidos |
| Objecoes mais frequentes | visit_feedback.objection_category | Inteligencia de mercado para ajustar os agentes |

📊 Como apresentar isso ao cliente (gestor) Card de destaque no topo do dashboard: 'Nos ultimos 30 dias, corretores que usaram o briefing da IA tiveram taxa de fechamento 34% maior do que os que nao usaram.' 'O sistema reativou 8 leads inativos este mes. 3 resultaram em propostas. Valor estimado: R$ 1,2M em negocios.' 'Tempo medio de fechamento caiu de 47 para 29 dias desde a implantacao do CRANIOS IMOB.' Esses numeros sao calculados automaticamente e aparecem no primeiro acesso do gestor toda segunda-feira de manha.

## 4.3 Schema SQL das Metricas

-- View materializada para metricas do corretor (atualizada a cada 6h) CREATE MATERIALIZED VIEW mv_corretor_metrics AS SELECT c.id AS corretor_id, c.tenant_id, c.nome, COUNT(DISTINCT ca.id) AS apresentacoes_mes, COUNT(DISTINCT ag.id) AS visitas_mes, AVG(vf.closing_probability) AS avg_closing_score, AVG(vf.system_briefing_score) AS avg_briefing_util, AVG(vf.system_satisfaction_score) AS avg_satisfacao_sistema, COUNT(CASE WHEN vf.next_step = 'fechamento' THEN 1 END) AS fechamentos_mes, AVG(nr.score) AS nps_medio_recebido FROM corretores c LEFT JOIN corretor_apresentacoes ca ON ca.corretor_id = c.id AND ca.created_at >= NOW() - INTERVAL '30 days' LEFT JOIN agendamentos ag ON ag.corretor_id = c.id AND ag.horario >= NOW() - INTERVAL '30 days' LEFT JOIN visit_feedback vf ON vf.corretor_id = c.id AND vf.collected_at >= NOW() - INTERVAL '30 days' LEFT JOIN nps_responses nr ON nr.corretor_id = c.id AND nr.collected_at >= NOW() - INTERVAL '30 days' GROUP BY c.id, c.tenant_id, c.nome; -- Refresh: REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_corretor_metrics; -- Executar a cada 6 horas via cron ou BullMQ

| 💰 #6 | Precificacao Assistida por IA Ao cadastrar imovel: IA sugere o preco ideal baseado no historico do mercado local | Esforco 4–6 dias | Impacto Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.1 O Problema que Resolve

Hoje, quando um gestor cadastra um imovel, define o preco por intuicao, experiencia ou pressao do proprietario. Nao ha nenhum dado objetivo na tela dizendo 'imoveis similares neste bairro estao sendo vendidos entre R$ X e R$ Y'. Resultado: imoveis superprecificados que ficam parados meses, e imoveis subprecificados que deixam dinheiro na mesa.

📊 Valor do Flywheel de Dados O grande diferencial desta feature e que ela melhora com o tempo: Mes 1: 10 imoveis cadastrados → sugestoes baseadas em mediana simples Mes 3: 50 imoveis → modelo considera sazonalidade e velocidade de venda Mes 6: 150 imoveis → modelo cruza preco x tempo_no_mercado x bairro Mes 12: 400+ imoveis → precificacao com confianca estatistica real Cada imovel cadastrado alimenta o modelo de todos os tenants (dados anonimizados). Isso e o Indice CRANIOS sendo construido silenciosamente desde o dia 1.

## 5.2 Algoritmo e Interface

| Fonte de dados | Como e usada |
| --- | --- |
| Imoveis similares no bairro | Mediana de preco com mesmo tipo, +/-1 quarto, +/-30% area |
| Tempo no mercado | Imoveis vendidos rapido tem peso maior — indicam preco correto |
| Historico de precos do tenant | Reducoes registradas — identifica padrao de superprecificacao |
| Benchmarks por m2 | Preco/m2 mediano por bairro, atualizado a cada novo cadastro |
| Dados portais (Fase 4) | Quando integrado ZAP/Viva Real, enriquece com mercado externo |

// Interface: painel lateral no formulario de cadastro // Aparece automaticamente ao preencher tipo+bairro+area+quartos // Visual: // +---------------------------------------+ // ¦ Sugestao de Preco da IA ¦ // ¦ ¦ // ¦ R$ 575.000 ¦ // ¦ <- Faixa: R$529k — R$621k -> ¦ // ¦ ¦ // ¦ Baseado em 12 imoveis similares ¦ // ¦ Confianca: ALTA ¦ // ¦ ¦ // ¦ '3 aptos 3Q em Jardins foram vendidos ¦ // ¦ entre R$545k-R$610k em 60 dias.' ¦ // ¦ ¦ // ¦ [Usar este preco] [Ver comparaveis] ¦ // +---------------------------------------+

## 5.3 Criterios de Aceite

| Cenario | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| >= 10 comparaveis no bairro | Confianca ALTA, faixa +-8%, exibida em < 1,5s |
| 3-9 comparaveis | Confianca MEDIA, faixa +-15%, aviso visivel |
| < 3 comparaveis | Confianca BAIXA, calculo pela cidade, aviso explicito |
| Gestor clica 'Usar este preco' | Campo preco preenchido + registro em price_history |
| Gestor ignora a sugestao | Sem bloqueio — registro em price_history com motivo 'manual' |
| Imovel de aluguel vs. compra | Calculos completamente separados — nunca misturar |

| 🧩 #7 | Pipeline Visual com IA de Risco Kanban ganha semaforo preditivo + reativacao com 1 clique via mensagem gerada pela IA | Esforco 4–6 dias | Impacto Alto |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.1 O Problema que Resolve

O pipeline mostra o status dos leads, mas nao diz qual esta prestes a ser perdido. O gestor descobre que um lead esfriou quando ele some — e ai ja e tarde. A IA de Risco adiciona um semaforo preditivo a cada lead no Kanban e um botao de reativacao que gera uma mensagem personalizada com 1 clique.

## 6.2 Algoritmo de Score de Risco

| Sinal de Risco | Peso | Calculo |
| --- | --- | --- |
| Dias sem interacao | 35 pts | 0-7d=0, 8-14=10, 15-21=20, 22-30=30, 30+=35 |
| Stage parado sem avanco | 25 pts | Stage ha mais do que o tempo tipico para aquele stage |
| Dossie enviado sem resposta | 20 pts | Ricardo enviou mas lead nao respondeu |
| Visita nao realizada | 15 pts | Status 'faltou' ou reagendou 2+ vezes |
| Urgencia alta + tempo longo | 5 pts | Amanda capturou urgente mas lead esta ha 21+ dias no pipeline |

// Badges no Kanban por nivel de risco: // Score 0-29: verde — 'Em dia' // Score 30-59: amarelo — 'Atencao' // Score 60+: vermelho — 'Risco alto' + botao [Reativar] // Botao Reativar → modal com mensagem gerada pela IA: // 'Oi, Carlos! Estava pensando em voce. // Entrou um apto 3Q em Jardins por R$575k que combina // muito com o que voce buscava. Posso te mandar o dossie?' // Gestor edita se quiser → clica Enviar → WhatsApp da imobiliaria // Registro em reactivation_log com remetente e timestamp

## 6.3 Criterios de Aceite

| Cenario | Comportamento Esperado |
| --- | --- |
| Lead 8 dias sem interacao | Badge amarelo aparece no card do Kanban |
| Lead 22+ dias + dossie sem resposta | Badge vermelho + botao Reativar visivel |
| Gestor clica em Reativar | Modal com mensagem da IA em < 3 segundos |
| Lead responde a reativacao | reactivation_log.responded = true — badge volta ao verde |
| Filtro 'Risco alto' no Kanban | Mostra apenas leads vermelhos de todas as colunas |
| Lead convertido | Risk score zerado, status = 'convertido', sai do Kanban ativo |

# 7. Ordem de Implementacao e Cronograma Atualizado

| Ordem | Feature | Duracao | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Precificacao Assistida (#6) | 4-6 dias | Zero dependencias — iniciar em paralelo com Camada 1 |
| 2a | Corretor Superpoderes (#5) | 6-9 dias | Apos lead_memory da Camada 1 estar pronto |
| 3a | Ciclo de Feedback (#5b) | 3-5 dias | Em sequencia ao #5 — usa o mesmo bot Telegram |
| 4a | Pipeline com IA de Risco (#7) | 4-6 dias | Apos lead_memory populado com dados reais |
| — | Dashboard de Eficiencia | 2-3 dias | Incremento ao dashboard existente — view SQL + componentes React |

Cronograma Total com IA (Opus + Gemini) Camada 1 (ja concluida em 30 min): base disponivel Feature #6 (Precificacao): 1 sessao de ~1h Feature #5 (Superpoderes): 1 sessao de ~2h Feature #5b (Ciclo de Feedback): 1 sessao de ~1,5h Feature #7 (Pipeline Risco): 1 sessao de ~1,5h Dashboard de Eficiencia: 1 sessao de ~1h Total estimado com agentes IA: 2 a 3 dias de sessoes dirigidas.

# 8. Checklist Global da Camada 2

## Feature #5 — Corretor com Superpoderes

|  | Tarefa | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- |
| [] | Migration: telegram_id + telegram_username na tabela corretores | Campo unico — sem duplicatas entre tenants |
| [] | Fluxo de ativacao do bot: /start → codigo 6 digitos → vinculacao | Corretor ativado em < 2 minutos |
| [] | Bot handler: roteamento de intencao (apresentacao, consulta, perfil) | Cada tipo de mensagem respondido corretamente |
| [] | Worker PDF: gerar apresentacao e enviar via bot.sendDocument() | PDF no Telegram em < 35 segundos |
| [] | Tabela corretor_apresentacoes: historico de solicitacoes | Registro correto a cada geracao |
| [] | PWA mobile-first: metricas, historico, leads ativos | Funcional no celular sem instalacao |
| [] | Login PWA por sessao salva (sem digitar senha a cada acesso) | Corretor acessa em 1 toque |

## Feature #5b — Ciclo de Feedback do Corretor

|  | Tarefa | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- |
| [] | Job agendado: +1h apos agendamento.horario → disparar Momento 2 | Timing correto — cancelado se visita cancelada |
| [] | Fluxo Momento 2: 2 perguntas (0-5) sequenciais no Telegram | Respostas salvas em visit_feedback |
| [] | Fluxo Momento 3: 4 perguntas investigativas com branching por resposta | Cada caminho (vai pensar, deu data, etc.) testado |
| [] | Gatilho 'vai pensar': alerta para gestor + pipeline atualizado | Telegram do gestor recebe notificacao em < 30s |
| [] | Gatilho 'deu uma data': lembrete criado automaticamente | Lembrete registrado e disparado 1 dia antes |
| [] | Gatilho 'fechamento encaminhado': notificacao ao gestor | Gestor alertado com nome do lead e imovel |
| [] | Tabela visit_feedback com todos os campos especificados | Schema correto com RLS por tenant |

## Dashboard de Eficiencia

|  | Tarefa | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- |
| [] | View materializada mv_corretor_metrics com refresh a cada 6h | Dados corretos validados contra queries diretas |
| [] | Bloco 'Performance do Corretor' no dashboard do gestor | 7 metricas exibidas com graficos de evolucao |
| [] | Bloco 'Eficacia da IA' com metricas de prova de valor | Cards com comparativo antes x depois |
| [] | Card de destaque semanal: insight automatico gerado por IA | Texto gerado toda segunda-feira pela manha |

## Features #6 e #7 — sem alteracoes

|  | Tarefa | Criterio de Aceite |
| --- | --- | --- |
| [] | Servico getPriceSuggestion com calculo por comparaveis | Resultado correto, confianca correta por faixa |
| [] | PriceSuggestionPanel no formulario de cadastro de imovel | Aparece em < 1,5s ao preencher os campos |
| [] | Job recalculateRiskScores a cada 6h via BullMQ repeat | Scores atualizados sem impacto em performance |
| [] | RiskBadge no Kanban com filtro por nivel | Badge e filtro funcionando corretamente |
| [] | Modal de reativacao: mensagem IA + envio WhatsApp | Mensagem personalizada em < 3s |

Ao Completar a Camada 2 — O Produto em Producao O CRANIOS IMOB tera o que nenhum CRM imobiliario brasileiro oferece hoje: Corretor recebe PDF de apresentacao em 30 segundos pelo Telegram Corretor chega na visita preparado com analise preditiva completa Sistema coleta feedback automaticamente 1h apos cada visita Follow-ups gerados automaticamente com base no feedback Gestor ve, em numeros, o impacto do sistema nas vendas Dashboard prova o ROI do produto — argumento de renovacao embutido Precificacao inteligente que aprende com o mercado local Pipeline com semaforo preditivo e reativacao com 1 clique Proximo passo: Camada 3 — Os Grandes Diferenciais.